ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского муниципального района

Краснодарского края

от _____________ № ________

ПАСПОРТ

муниципальной программы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» на 2027-2029 год

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |
| --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрено |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (ЭР) за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| Задачи муниципальной программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; -оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; -повышение эффективности системы электроснабжения; -уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам. |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество приобретенных светодиодных светильников для уличного освещения |  |
| Проекты и (или) программы | Не предусмотрено |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2027-2029 годы |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |
| Годы реализации |  | местный бюджет |
| 2027 год | 100 | 100 |
| 2028 год | 100 | 100 |
| 2029 год | 100 | 100 |
| Всего | 300 | 300 |

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» на 2027-2029 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный (2026) год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2023-2025 год |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество приобретенных светодиодных светильников и ламп для уличного освещения | Шт. | - | 10 | 10 | 9 |

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Курчанского сельского поселения

Темрюкского муниципального района Краснодарского края» на 2027-2029 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (ЭР) за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи | -реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; -оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; -повышение эффективности системы электроснабжения; -уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Курчанского сельского поселения Тмрюкского муниципального района Краснодарского края | 2027 год | 100 | 100 | Замена светильников уличного освещения с обычными энергосберегающими лампами на светодиодные | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | 2028 год | 100 | 100 |  |  |
|  |  | 2029 год | 100 | 100 |  |  |
|  |  | всего | 300 | 300 |  |  |
| ИТОГО |  | 2027 год | 100 | 100 | х | х |
|  |  | 2028 год | 100 | 100 | х | х |
|  |  | 2029 год | 100 | 100 | х | х |
|  |  | Всего | 300 | 300 | х | х |

3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 16 августа 2023 года № 140 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района».

4. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальной программу;

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Курчанского сельского поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Курчанского сельского поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования годового доклада.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел годовой доклад на бумажных и электронных носителях.

Заместитель главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкского муниципального района
Краснодарского края                                                                           О.П. Мацакова