ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

**муниципальной программы** «**Повышение безопасности дорожного движения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2025-2027 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района | |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрено | |
| Участники муниципальной программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено | |
| Цель муниципальной программы | - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и получивших травмы и увечья;  - совершенствование организации движения транс­порта и пешеходов в поселении;  - повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - протяженность отремонтированных дорог местного значения;  - количество установленных, размещенных организованных технических средств организации дорожного движения (знаки, ограждения, перила, разметка и др. средства);  - подготовка к зимнему периоду (заготовка пескосоляной смеси и т.д.);  - устройство тротуара;  - обустройство парковки | |
| Проекты и (или) программы | Не предусмотрено | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |
| Годы реализации | местный бюджет |
| 2025 год | 4300,0 | 4300,0 |
| 2026 год | 2500,0 | 2500,0 |
| 2027 год | 1700,0 | 1700,0 |
| Всего | 8500,0 | 8500,0 |

**1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2025-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | |
| Отчетный (2024) год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2025-2027 годы»** | | | | | |
| 1.1 | протяженность отремонтированных дорог местного значения | км | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Отсыпка щебнем:  - ул. Пионерская от ул. Красной до ул. Виноградная (470 м);  - ул. Новая от ул. Школьная до ул. Садовая (300 м);  - т. Лиманный от ул. Комсомольская до ул. Западная (295 м);  - ул. Западная от ул. Красной до туп. Лиманный (245 м);  - ул. Рыбачья от ул. Победы до ул. Роща, (130 м);  - ул. Восточная от ул. Красная до ул. Канальной (575 м);  - ул. Канальная от ул. Пушкина до ул. Карла Маркса (326 м);  - ул. Карла Маркса от ул. Набережная, до ул. Канальная (160 м);  - ул. Южная, от ул. Базарная до ул. Карла Маркса (540 м);  - ул. Мостовая, от ул. Роща до ул. Южная (160 м).  Асфальтирование:  - ул. Красных Партизан до ул. Победы (540 м); |  | - | 3,7 | - |  |
| 1.1.2 | Отсыпка щебнем:  - ул. Пушкина, от ул. Красной до ул. Южной (824 м);  - ул. Огородная, от ул. Набережная до дома №18 (207 м);  - ул. Памяти, до ул. Кузнечной дом 63 (825 м). |  |  |  | 2,0 |  |
| 1.1.3 | Отсыпка щебнем:  - туп. Лиманный, от ул. Набережной д.1 (185 м);  - ул. Рыбачья, от ул. Красная до д2 (356 м);  - ул. Памяти, от ул. Базарная до ул. Карла Маркса (402 м). |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.2. | количество установленных, размещенных организованных технических средств организации дорожного движения (знаки, ограждения, перила, разметка и др. средства) | шт. | - | 10 | 15 | 20 |
| 1.3. | подготовка к зимнему периоду (заготовка пескосоляной смеси и т.д.). | т. | - | 53 | 30 | 30 |
| 1.4. | устройство тротуара  - ул. Центральной от ул. Школьной до дома 3; ул. Торговой пос. Красный Октябрь;  - ул. Почтовой от ул. Виноградной до дома 14; | км. | - | 0,7 | - |  |
|  | - ул. Гоголя от ул. Красной до ул. Чапаева ст. Курчанской;  - ул. Чапаева от ул. Гогля до ул. Кузнечной ст. Курчанской. | км |  |  | 0,5 |  |
|  | - ул. Красных Партизан от ул. Красной до ул. Победы ст. Курчанской. | км |  |  |  | 0,5 |
| 1.5. | обустройство парковки | км. | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Текущее обслуживание дорог, пешеходных переходов, разделительной разметки и др. элементов организации дорожного движения |  |  |  |  |  |

**2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2025-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель | - сокращение количества дорожно‑транс­порт­ных про­исшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и получивших травмы и увечья;  - совершенствование организации движения транс­порта и пешеходов в поселении;  - повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне. | | | | |
| 1.1 | Задача | – улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорог местного значения;  – выполнение мероприятий сезонного содержания автомобильных дорог;  – совершенствование организации движения транс­порта и пешеходов в поселении | | | | |
| 1.1.1 | Показатель | 2025 год | 4300,0 | 2 500,0 | Ремонт дорожного покрытия | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 500,0 | Приобретение и установка дорожных знаков |
| 300,0 | Изготовление и пересчет проектно-сметной документации, проведение тех. надзора |
| 1000,0 | Текущее обслуживание дорог, пешеходных переходов, разделительной разметки и др. элементов организации дорожного движения |
| 0 | Разработка проектов организации строительства и организации дорожного движения; топографическая съемка |
| 2026 год | 2 500,0 | 1 500,0 | Ремонт дорожного покрытия |
| 300,0 | Приобретение и установка дорожных знаков |
| 50,0 | Изготовление и пересчет проектно-сметной документации, проведение тех. надзора |
| 650,0 | Текущее обслуживание дорог, пешеходных переходов, разделительной разметки и др. элементов организации дорожного движения |
| 2027 год | 1 700,0 | 1 100,0 | Ремонт дорожного покрытия |
| 350,0 | Приобретение и установка дорожных знаков |
| 100,0 | Изготовление и пересчет проектно-сметной документации, проведение тех. надзора |
| 150,0 | Текущее обслуживание дорог, пешеходных переходов, разделительной разметки и др. элементов организации дорожного движения |
| ВСЕГО | |  | 8500,0 | 8500,0 |  | |

**3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 16 августа 2023 года № 140 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района».

**4. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальной программу;

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчётности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Курчанского сельского поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Курчанского сельского поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования годового доклада.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел годовой доклад на бумажных и электронных носителях.

Заместитель главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района Е.А.Кулинич