ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

**муниципальной программы «Развитие водоснабжения Курчанского сельского поселения Темрюкского района**

**на 2025-2027 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района | |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрено | |
| Участники муниципальной программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено | |
| Цель муниципальной программы | Бесперебойное и качественное обеспечение питьевой водой населения Курчанского сельского поселения Темрюкского района | |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение надежности работы сетей водоснабжения путем замены устаревшего оборудования на современное;  - бесперебойное, гарантированное обеспечение питьевой водой 100% населения;  - повышение качества питьевой воды. | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - мероприятия по водоснабжению западного микрорайона ст. Курчанской;  - составление сметной документации;  - проектирование наружных сетей;  - инженерно - геологические работы;  - прохождение экспертизы;  - ремонт арт. скважины;  - ремонт водопроводных сетей. | |
| Проекты и (или) программы | Не предусмотрено | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |
| Годы реализации | местный бюджет |
| 2025 год | 1,0 | 1,0 |
| 2026 год | 350,0 | 350,0 |
| 2027 год | 420,0 | 420,0 |
| Всего | 771,0 | 771,0 |

**1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие водоснабжения Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2025-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | |
| Отчетный (2024) год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Муниципальная программа«Развитие водоснабжения Курчанского сельского поселения Темрюкского района**  **на 2025-2027 годы»** | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по водоснабжению | % | - | - | - | 100 |
| 1.2 | Приобретение материалов для ремонта | % | - | 100,0 | 100 | - |
| 1.3 | Ремонт водопровода по ул. Памяти от ул. Западная до д. 29, ст. Курчанская | м | - | - | 245,0 | - |
| 1.4 | Работы по текущему ремонту артезианской скважины | % | - | - | 100,0 | 100 |
| 1.5 | Ремонт водопровода по ул. Заречная в пос. Красный Октябрь | м | - | - | - | 230,0 |

**2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие водоснабжения Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2025-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования,  тыс. рублей | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | |
| краевой бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель | Бесперебойное и качественное обеспечение питьевой водой населения Курчанского сельского поселения Темрюкского района | | | | | |
| 1.1 | Задача | - обеспечение надежности работы сетей водоснабжения путем замены устаревшего оборудования на современное;  - бесперебойное, гарантированное обеспечение питьевой водой 100% населения;  - повышение качества питьевой воды. | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятия по развитию водоснабжения населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района | 2025 год | 1,0 | 1,0 | 1,0 | изготовление информационного материала | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 2026 год | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ремонт водопроводных сетей | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 2027 год | 420,0 | 420,0 | 420,0 | - ремонт арт. скважины | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| ВСЕГО | | | 771,0 | 771,0 | 771,0 |  |  |

**3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 16 августа 2023 года № 140 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района».

**4. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальной программу;

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Курчанского сельского поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Курчанского сельского поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования годового доклада.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел годовой доклад на бумажных и электронных носителях.

Заместитель главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района Е.А. Кулинич